1Ο ΘΕΜΑ 
	[image: image1.png]



	                                                                                                              [image: image2.png]





	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
	    Αχαρνές,  02 / 11 /2020

	ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ

	

	Γενικός Διευθυντής
	

	 
	

	                                                                  Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η

	                                                                        ΠΡΟΣ
                                                                      κ. Δήμαρχο

                                                                      κ. Πρόεδρο Δ.Σ.


	ΘΕΜΑ:  Λήψη Απόφασης για την έγκριση του Σχεδίου Δράσης  & του master plan με τίτλο «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΡΧΑΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΚΑΙ ΟΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ» 



Κύριε Δήμαρχε, Κυρία Πρόεδρε, 

Σας υποβάλλουμε το σχέδιο δράσης & του master plan με τίτλο «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΡΧΑΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΚΑΙ ΟΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ». Το Μaster Plan θα εφαρμοστεί κατ αρχάς στην φάση Α1 που θα αξιοποιηθεί ως το κύριο στοιχείο του Τεχνικού Δελτίου Πράξεων για ένταξη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΕΠΠΕΡΑΑ) του ΕΣΠΑ 2014 – 2020, προδιαγράφοντας ουσιαστικά ένα έργο που ικανοποιεί τα κριτήρια των έργων βιώσιμης αστικής ανάπλασης
Α. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ MASTER PLAN
1. Όραμα / Στρατηγικός Στόχος

Αντικείμενο του master plan με τίτλο «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΡΧΑΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΚΑΙ ΟΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ» αποτελεί η καταγραφή και ανάλυση της υπάρχουσας κατάστασης του συνόλου της περιοχής ανάπλασης και στη συνέχεια η διαμόρφωση πρότασης ενός πολεοδομικού σχεδίου παρεμβάσεων – αναπλάσεων.

Το σπουδαίο αυτό μνημείο βρίσκεται στο κέντρο του ομώνυμου Δήμου, αποτελεί τεκμήριο του ιστορικού παρελθόντος της περιοχής και επιπλέον αποτελεί σημαντικό εύρημα διεθνούς σημασίας καθώς είναι ένα από τα επτά θέατρα περιφερειακών δήμων της Αττικής από τα οποία σώζονται κατάλοιπά τους. Το Αρχαίο Θέατρο Αχαρνών έχει ενταχθεί στο δίκτυο των αρχαίων θεάτρων που προβάλλει το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ». 

Με τις συγκεκριμένες παρεμβάσεις επιδιώκεται η επίτευξη μιας θεαματικής αναβάθμισης των συνθηκών ζωής των κατοίκων μέσω της ρύθμισης τα κυκλοφορίας οχημάτων και πεζών, της εξασφάλισης οριοθετημένων χώρων στάθμευσης, της δυνατότητας ένταξης ποδηλατοδρόμων και της βιοκλιματικής βελτίωσης των παραγόντων θερμικής άνεσης της περιοχής.

Το Μaster Plan θα εφαρμοστεί κατ αρχάς στην φάση Α1 που θα αξιοποιηθεί ως το κύριο στοιχείο του Τεχνικού Δελτίου Πράξεων για ένταξη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΕΠΠΕΡΑΑ) του ΕΣΠΑ 2014 – 2020, προδιαγράφοντας ουσιαστικά ένα έργο που ικανοποιεί τα κριτήρια των έργων βιώσιμης αστικής ανάπλασης.

Στα πλαίσια επίτευξης των παραπάνω στόχων, η μελέτη περιλαμβάνει τα εξής επιμέρους αντικείμενα:

1.
Καταγραφή των υπαρχουσών πολεοδομικών συνθηκών της περιοχής, με ιδιαίτερη προσοχή στην καταγραφή του πλάτους του συνόλου των οδών, τόσο των οδών ευρύτερης κυκλοφοριακής σημασίας όσων και των οδών των απλών περιοχών κατοικίας.

2.
Διαμόρφωση πρότασης πολεοδομικών παρεμβάσεων, με έμφαση στις αναπλάσεις του συνόλου των οδών παρέμβασης.

· Δυτικά, από την οδό Αρχαίου Θεάτρου. 

· Βόρεια, από τις οδούς Εθνικής Αντιστάσεως και Παγκάλου

· Ανατολικά, από τις οδούς Πάρνηθος, Λέκκα και Οδυσσέως

· Νότια, από τις οδούς Φιλαδελφείας, Λ. Αθηνών και Φ. Δέδε

[image: image3.png]I g
Bt
T

s

o

=
o

MNEPIOXH ENEMBAZHZ

LN

Al PATH
B! ®AZH

MEPIOXES MAATEIQN
OAOE MAATOYE 16M
(OAOE MAATOYE 14M
(OAOE MAATOYE 12M
(OAOE MAATOYE 10M
OAOE MAATOYE 8M
OAOE MAATOYE M
OAOE MAATOYE &M
OAOE MAATOYE 5M




Η περιοχή περιλαμβάνει τρεις διακριτές πολεοδομικές ενότητες: Δυτικά   της   οδού Αρχαίου  Θεάτρου εκτείνεται η περιοχή προς το Κεντρικό Μενίδι. Στο κέντρο  η περιοχή του  Αγ.  Βλασίου,  όπου εντοπίζεται και ο αρχικός οικισμός της περιοχής με οργανική πολεοδομική ανάπτυξη και προς ανατολάς, η περιοχή κατοικίας, με κύριο χαρακτηριστικό της  την οργάνωση επί πολεοδομικού σχεδίου.

Στις  αρχές  του  έτους  2007,  κατά  τη διάρκεια εκσκαφών σε οικόπεδο επί της οδού Σαλαμίνος (Αρχαίου Θεάτρου) αποκαλύφθηκε το Αρχαίο Θέατρο Αχαρνών. Το σπουδαίο αυτό μνημείο  βρίσκεται  στο  κέντρο  του ομώνυμου Δήμου και αποτελεί τεκμήριο του ιστορικού παρελθόντος της περιοχής. Επιπλέον, αποτελεί σημαντικό εύρημα διεθνούς  σημασίας  καθώς είναι ένα από τα επτά θέατρα περιφερειακών δήμων της Αττικής από τα οποία σώζονται κατάλοιπά τους.

Στο κέντρο συγκεντρώνεται η εμπορική και διοικητική δραστηριότητα του Δήμου αλλά και η πλειοψηφία των χώρων πολιτιστικής και ιστορικής σημασίας. Ιδιαίτερη συμπίεση των βασικών λειτουργιών παρουσιάζεται στην πλατεία Αγ. Βλάση, όπου και η μεγαλύτερη συγκέντρωση εμπορικών χρήσεων γύρω από το υφιστάμενο δίκτυο πεζοδρόμων και κεντρικών πλατειών.

Η ΠΜ παρουσιάζει σειρά προβλημάτων κυρίως σε επίπεδο κυκλοφορίας πεζών, έλλειψης πρασίνου και κοινόχρηστων υποδομών και χαμηλής ποιότητας αστικού περιβάλλοντος.

Το περιορισμένο δίκτυο πεζοδρόμων που έχει υλοποιηθεί γύρω από τις κεντρικές πλατείες Αγίου Βλάση και Αγίου Νικολάου παρουσιάζει ενιαίο χαρακτήρα, που επιτυγχάνεται μέσω της χρήσης ίδιων υλικών πλακόστρωσης, γκρι μαρμάρου και ροζέ πλάκας. Αυτό το σύστημα διαμορφώθηκε βάσει της πρότασης ανάπλασης των αρχιτεκτόνων: Γ. Τσεκούρα και Γ. Διαμαντόπουλου στη δεκαετία του ’80. Αντίθετα, στους λίγους ακόμη πεζόδρομους εντός της ΠΜ παρατηρείται έλλειψη συνάφειας και αρχιτεκτονικού χαρακτήρα.

Το «Παλαιό Μενίδι» χαρακτηρίζεται από έλλειψη πρασίνου και ελεύθερων κοινόχρηστων χώρων σε συνδυασμό με αυξημένη οικιστική πυκνότητα.

Σηματοδοτείται από ένα σύστημα κεντρικών πλατειών, εκ των οποίων μία βρίσκεται στην απόληξη της οδού Αρχαίου Θεάτρου. Αυτή είναι η πλατεία Καράβου η οποία έχει και ιστορική σημασία, ως κέντρο υπαίθριας συνάντησης και ψυχαγωγίας σε γιορτές και εκδηλώσεις επί Τουρκοκρατίας. Στον ίδιο χώρο υπήρχε την εποχή εκείνη και στέγαστρο που προστάτευε τους πολίτες που χρησιμοποιούσαν το ομώνυμο υδραγωγείο της περιοχής.

Στην δεκαετία του ’60 αποδυναμώθηκε η σημασία της πλατείας όταν το νερό του υδραγωγείου μολύνθηκε από νερά αποχέτευσης, συμβάλλοντας στον υπερτονισμό της πλατείας Αγ. Βλάση που παρατηρείται σήμερα. Στην δεκαετία του ’80 εκπονήθηκε ειδική μελέτη για να «ξαναζωντανέψει» η πλατεία και ο χαρακτήρας της βελτιώθηκε (ανοίγοντας κέντρα αναψυχής στα μέτωπα της). Σήμερα, είναι ένας από τους μετρημένους χώρους πρασίνου της περιοχής, ωστόσο δεν έχει καταφέρει να ανακτήσει την ιστορική της αίγλη και αδυνατεί να ανταγωνιστεί την πλατεία Αγ. Βλάση.

Η ασφάλεια αποτελεί σημαντικό παράγοντα για την κίνηση πεζών. Το υφιστάμενο περιβάλλον κίνησης πεζών γενικά δεν παρέχει ασφάλεια και είναι ιδιαίτερα επικίνδυνο για άτομα με ειδικές ανάγκες, παιδιά και ηλικιωμένους. Τα πεζοδρόμια σε όλους τους κάθετους δρόμους της περιοχής μελέτης είναι ανεπαρκή (πλάτους μικρότερου του 1.5 μέτρου), μη συντηρημένα και γεμάτα ανομοιομορφίες και εμπόδια.

Σε όλους τους πεζοδρόμους απουσιάζει λωρίδα όδευσης ΑΜΕΑ αλλά και δέντρα και βλάστηση. Η ανομοιομορφία του πολεοδομικού ιστού ως προς τις χρήσεις του και ως προς τα αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά των κτιρίων και των δημόσιων χώρων, εντείνει την απωθητικότητα του προς τον πεζό.

Η αρχιτεκτονική τυπολογία της οδού Αρχαίου Θεάτρου ορίζεται από την συνύπαρξη αστικών μονοκατοικιών της προπολεμικής και μεταπολεμικής περιόδου και σύγχρονων πολυκατοικιών. Το λιανικό εμπόριο και οι εστίες αναψυχής επικρατούν ως χρήσεις γης στα ισόγεια των κτιρίων επί της οδού δίνοντας της πρωτίστως εμπορικό χαρακτήρα και καθιστώντας την σημαντικό πόλο έλξης του κέντρου. Στην ανατολική περιοχή η κατοικία επικρατεί ως χρήση γης.

Στο Κεντρικό Μενίδι χαρακτηριστικό του οδικού δικτύου αποτελεί η ύπαρξη στενών δρόμων που δυσκολεύουν ουσιαστικά τη διέλευση οχημάτων.

Στον Άγιο Αθανάσιο βασικό χαρακτηριστικό αποτελεί η μη υλοποίηση των προβλεπόμενων από το ρυμοτομικό σχέδιο της περιοχής (αδιάνοικτες οδοί, επικείμενα, απαλλοτριώσεις). Τέτοιες περιπτώσεις αποτελούν η οδός Σικυώνος και η οδός Αναγνώστου Καλογράνη.

Τον μεγάλο κυκλοφοριακό φόρτο από και προς το Κέντρο των Αχαρνών αναλαμβάνει σήμερα η οδός Αρχαίου Θεάτρου (πρώην Σαλαμίνος).

2. Διάρθρωση ΤΟΥ MASTER PLAN
To Master Plan αποτελείτε από τις εξής ενότητες:

1_ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

2_ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ

3_ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

4_ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ

5_ ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ

6_ ΔΙΚΤΥΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ - ΣΗΜΑΝΣΗ – OΜBPΙA

7_ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ

8_ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ

9_ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

10_ ΧΡΟΝΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

11_ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

12_ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΛΕΤΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

B. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ

Διάρθρωση Σχεδίου Δράσης 

Η τεκμηρίωση αυτή περιλαμβάνει ένα εισαγωγικό κείμενο όπου να αναλύεται η διάρθρωση του Σχεδίου Δράσης (δηλ. των παρεμβάσεων που έχουν επιλεγεί σε αυτό το στάδιο εφαρμογής των προβλέψεων του master plan).


	


	ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 
	ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ
	Προβλήματα / ανάγκες και δυνατότητες

	1. Πεζοδρομήσεις οδών
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	1.1. Η πεζοδρόμηση του κεντρικού τμηματος της οδού Αρχαίου Θεάτρου να αποκτήσει ενιαία ενότητα με το αρχαίο θέατρο και να το αναδείξει σε κύριο  πόλο περιπάτου και πολιτιστικής παρέμβασης (υπαίθριες εκθέσεις κλπ)
	Το πρόβλημα είναι ότι η υφιστάμενη χρήση της οδού είναι κυκλοφορίας για αυτοκίνητα και τον ΟΑΣΑ, οπότε θα πρέπει να συμφωνήσει ο ΟΑΣΑ του δρομολογίου της οδού Αρχαίου Θεάτρου. Επίσης πρέπει να υπάρξει μέριμνα εύκολης μετακίνησης στον πεζόδρομο της Αρχαίου Θεάτρου για τους μεγάλης ηλικίας πεζούς, λόγω της μεγάλης απόστασης από την περίμετρο. 

	
	1.2. Οι κάθετοι, στην αρχαίου θεάτρου, οδοί πλάτους 5μ να μετατραπούν σε πεζοδρόμους και να αποκτήσει το κέντρο της πόλης ευκολία  προσβάσεων για τους πεζούς στο αρχαίο θέατρο από τις παρακείμενες πλατείες.
	Προβλήματα στάθμευσης των περιοίκων οι οποίοι θα πρέπει να χρησιμοποιούν τον χώρο στάθμευσης του Δήμου στο ΒΔ άκρο. 

	
	
	

	
	
	

	2. Διαμόρφωση χώρων στάθμευσης σε οδούς
	2.1. Η σωστή και οργανωμένη στάθμευση σε όλες τις οδού της παρέμβασης
	Λιγότερες θέσεις στάθμευσης  για του περιοίκου και επισκέπτες οι οποίοι θα πρέπει να χρησιμοποιούν τον χώρο στάθμευσης του Δήμου στο ΒΔ άκρο.

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	3. Δημιουργία ποδηλατόδρομου 
	3.1. Να υπάρξει δυνατότητα χρήσης ποδηλάτου οργανωμένα σε περιμετρική διαδρομή που να μπορεί να προσεγγίζει και στο κέντρο και να αποτελεί μια λογική διαδρομή αθλητικής άσκησης 
	Θα πρέπει να υπάρξει δυνατότητα προσέγγισης του ποδηλάτου και από μακρύτερες διαδρομές. 

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	4.Ηλεκτροφωτισμός
	4.1.Σωστή, ομοιόμορφη και μη ενεργοβόρα παρέμβαση φωτισμού
	Κεντρικός έλεγχος από την υπηρεσία του δήμου

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	5.Δενδροφύτευση 


	5.1 Δημιουργία πρασίνου 
	Άρδευση από δίκτυα του Δήμου με έλεγχο της κατανάλωσης


	ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ
	ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ
	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
	ΤΕΧΝΙΚΗ & ΑΔΕΙΟΔΟΤΙΚΗ ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

	1.
	1.1. ....
	
	

	
	1.2.
	
	

	
	1.3.
	
	

	
	1.4.
	
	

	
	……..
	
	

	2.
	2.1.
	
	

	
	2.2.
	
	

	
	2.3.
	
	

	
	2.4.
	
	

	
	……..
	
	

	3.
	3.1.
	
	

	
	3.2.
	
	

	
	3.3.
	
	

	
	3.4.
	
	

	
	……..
	
	

	4.
	4.1.
	
	

	
	4.2.
	
	

	
	4.3.
	
	

	
	4.4.
	
	

	
	……..
	
	


Χρονοδιάγραμμα

Να τεκμηριωθεί η ετοιμότητα υλοποίησης των προτεινόμενων Παρεμβάσεων έως 31.12.2023.

	Παρέμβαση
	Τεχνικό αντικείμενο της παρέμβασης
	Προϋπολογισμός (€)
	Προτεραιοποίηση (Υψηλή, μέση, χαμηλή)
	Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης

	
	
	
	
	2020
	2021
	2022
	2023

	
	
	
	
	1ο
	2ο
	1ο
	2ο
	1ο
	2ο
	1ο
	2ο

	1. ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ
	ΠΛΗΡΕΣ ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
	
	
	
	
	Χ
	
	

	2. ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΜΕΛΕΤΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
	ΠΛΗΡΕΣ ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
	
	
	
	
	
	Χ
	
	
	
	

	3.ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕΛΕΤΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
	ΠΛΗΡΕΣ ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
	
	
	
	
	
	Χ
	
	
	
	

	4.ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ (έναρξη - λήξη)
	ΠΛΗΡΕΣ ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
	8.060.000 + 24% ΦΠΑ = 10 ΕΚ €
	
	
	
	
	
	Χ
	
	Χ
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Ανάλυση Κινδύνων

Να συμπληρωθεί ο ακόλουθος πίνακας αναφορικά με τα προβλήματα / κινδύνους που είναι πιθανό να απειλήσουν την υλοποίηση συγκεκριμένων παρεμβάσεων και να τεκμηριωθούν οι σχεδιαζόμενοι τρόποι για τον περιορισμό ή/και την εξάλειψη των εν λόγω κινδύνων. 

	Παρέμβαση
	Τεχνικό αντικείμενο της παρέμβασης
	Εκτιμώμενο Κόστος (€)
	Βαθμός Κίνδυνου (Χαμηλός, Μεσαίος, Υψηλός)
	Πιθανές επιπτώσεις

	1. Πεζοδρόμηση αρχαιου θεατρου & ανακατασκευη πλατειων
	αποκλειστικα χρηση ψυχρων υλικων και φυτευση
	4.000.000 € 
	Χ
	

	
	
	
	
	

	2. άλλες πεζοδρομησεισ
	αναπλαση με χρήση ψυχρων υλικων και φυτευση
	500.000€
	χ
	

	
	
	
	
	

	3. διαμορφωση χωρων σταθμευσης
	χρηση ψυχρων υλικων
	2.500.000€
	Χ
	

	4.νεοι δρομοι
	ψυχρη ασφαλτοστρωση 
	200.000€
	
	

	5.Ποδηλατοδρομοσ
	Δημιουργια περιμετρικησ συνεκτικησ διαδρομησ
	200.000€
	Χ
	

	
	
	
	
	

	6.Ηλεκτροφωτισμοσ
	κατασκευη στυλων φωτισμου led
	500.000€
	X
	

	
	
	
	
	

	7.δενδροφυτευση
	φυτευση / αρδευση νεων φυτων/δενδρων
	160.000€
	χ
	


	Σύνολο Χαμηλού Κινδύνου:
	8.060.000€
	8 060 000 € 

	Σύνολο Μεσαίου Κινδύνου:
	
	

	Σύνολο Υψηλού Κινδύνου:
	
	

	ΣΥΝΟΛΟ 
	
	


Τρόποι αντιμετώπισης κινδύνων για την υλοποίηση Παρεμβάσεων (ανά συγκεκριμένη παρέμβαση):

	Έγκαιρη συνεννόηση με ΟΑΣΑ για αλλαγή της διαδρομής επί της αρχαίου θεάτρου 



κ. Δήμαρχε, κ. Πρόεδρε

Το σχέδιο δράσης συνοδεύεται από το master plan  το οποίο σας υποβάλουμε ξεχωριστά για ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Με εκτίμηση

Ο Γενικός Διευθυντής

Νικόλαος Γεωργακόπουλος

Πολιτικός Μηχανικός MSc
2ο  ΘΕΜΑ

	[image: image4.png]



	[image: image5.png]





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
                                                                                                                                                         Απόσπασμα από το 31o   Πρακτικό                                                                                                         

Αριθμ. Θέματος στην ημερ. Διάταξη 5o     

Αριθμ. Αποφ. 228                                                                                                      Συνεδρίαση της 19/10/2020                                                                                                                     Αριθμ. Πρωτ. & ημερ.που δόθηκε

η πρόσκληση 40577/13-10-2020

ΑΔΑ: ΨΟ4ΔΩΨ8-Κ0Ε
Στις Αχαρνές σήμερα στις 19 του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00 – 10:00 συνήλθε δια περιφοράς η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομική Επιτροπή Αχαρνών κατόπιν της με αριθμό πρωτ. 40577/13-10-2020 εγγράφου προσκλήσεως του Προέδρου της που επιδόθηκε και δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ.4 και 75 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύουν και τις υπ΄ αριθ. πρωτ. 18318/13—3-2020, 40/20930/31-3-2020 και την 163/33282/29-5-2020  εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία και κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης.

	Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ
	Α Π Ο Ν Τ Ε Σ

	1.Αραμπαντζής Ευάγγελος                                                                               
	1.Βαρελάς Πέτρος                                                                                      

	2.Βρεττός Μιχαήλ                                                                                      
	2.Κατσανδρή Χρηστίνα                                                                                  

	3.Βρεττός Σπυρίδων                                                                                    
	3.Κωφός Δημήτριος                                                                                     

	4.Δαμάσκος Νικόλαος                                                                                   
	

	5.Κασσαβός Ιωάννης                                                                                    
	

	6.Παυλίδου Όλγα

7.Κόνταρης Χρύσανθος                                                                                       
	


ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για τα τέλη Ύδρευσης της Περιοχής Βαρυμπόπης του Δήμου Αχαρνών.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής φέρνει στο Σώμα το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης κατόπιν της εισηγήσεως της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών σχετικά με τον ορισμό φόρων, τελών, δικαιωμάτων και εισφορών που πραγματοποιείται σύμφωνα με το σχέδιο της οικονομικής επιτροπής και τις τυχόν εναλλακτικές προτάσεις που συντάσσονται και κατατίθενται από τους επικεφαλής των παρατάξεων. Οι τυχόν εναλλακτικές προτάσεις συνοδεύονται από εισήγηση της οικονομικής υπηρεσίας. Κατά τη σύνταξη των προτάσεων από τις ενδιαφερόμενες παρατάξεις, οι αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου παρέχουν κάθε σχετικό στοιχείο. Ως εγκεκριμένη θεωρείται η πρόταση που συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του δημοτικού συμβουλίου. Αν καμία πρόταση δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του συμβουλίου, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται μεταξύ των δύο πρώτων σε ψήφους προτάσεων και θεωρείται εγκεκριμένη η πρόταση που λαμβάνει τις περισσότερες ψήφους επί των παρόντων."

Η οικονομική υπηρεσία του Δήμου Αχαρνών, λαμβάνοντας υπόψη την τιμή προμήθειας νερού (από την ΕΥΔΑΠ) που ανέρχεται σε 0,488/m3 καθώς και τις χρεώσεις της ΕΥΔΑΠ Α.Ε., προτείνει τις εξής τιμές των τελών ύδρευσης. 

· Για τους δημότες που έχουν παροχές εντός και εκτός οικισμού σε όλη την υπό εφαρμογή περιοχή:

•
Από 0 κυβικά έως 15 κυβικά.

0,35/m3 

•
Από 15 κυβικά έως 60 κυβικά

0,64/m3 

•
Από 60 κυβικά έως 81 κυβικά

1,83/m3

•
Από 81 κυβικά έως 105 κυβικά 

2,56/m3

•
Άνω των 105 κυβικών


3,20/m3

Στις ανωτέρω τιμές προστίθεται Φ.Π.Α 13% στην κατανάλωση και σε λοιπές χρεώσεις 24%.

Επίσης:

•
Υποχρεωτική κατανάλωση 2mᵌ /μήνα (με αναστολή για όσο χρόνο υπάρχει διακοπή υδροδότησης με αφαίρεση μετρητή). 

•
Μηνιαίο πάγιο τέλος 1€/μήνα.

•
Περίοδος καταμέτρησης (κατανάλωσης), τρίμηνο. 

•
Ειδικές κατηγορίες (έκπτωση έως 30%).

· Επίσης προτείνει τέλη και για τις εξής περιπτώσεις: 

· ΔΙΑΚΟΠΗ - ΕΠΑΝΑΣΥΝΔΕΣΗ 



37,20 €

· ΑΦΑΙΡΕΣΗ - ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΕΤΡΗΤΗ 

90,20 €

· ΜΑΖΙΚΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΗ (4 ΔΟΣΕΙΣ) 
36,39 €

· ΔΟΚΙΜΗ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΗ 




41,64 €

· ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ 




45,49 €

· ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΡΡΟΗΣ 



18,16 €

· ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΑΡΟΧΗΣ (ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΣΕ ΟΡΙΣΤΙΚΗ) 

451,12 €

· ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΑΡΟΧΗΣ (ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΕ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ) 
482,37 €

· ΜΕΤΑΦΟΡΑ( ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΕ ΟΡΙΣΤΙΚΗ) ΕΦΑΠΑΞ 

240,18 €

· ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΡΕΑΤΙΟΥ ΧΩΡΙΣ ΚΑΛΥΜΜΑ 

44,39 €

· ½ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΡΕΑΤΙΟΥ ΧΩΡΙΣ ΚΑΛΥΜΜΑ 

22,20 €

· ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΡΕΑΤΙΟΥ ΜΕ ΚΑΛΥΜΜΑ 

48,77 €

· ½ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΡΕΑΤΙΟΥ ΜΕ ΚΑΛΥΜΜΑ 

24,38 €

· ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΡΕΑΤΙΟΥ 




29,54 €

· ½ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΡΕΑΤΙΟΥ 




14,77 €

· ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΟΥ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΗ 
36,39 €

· ΑΝΥΨΩΣΗ - ΚΑΤΑΒΙΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ 


76,42 €

· ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΦΡΕΑΤΙΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ 



9,10 €

· ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΣΚΕΠΑΣΜΕΝΟΥ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΗ 

14,25 €

Στις ανωτέρω τιμές συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 13% & 24% στην τελική τιμή αναλόγως.

Επίσης το κόστος νέας παροχής (έρευνα, προμήθεια και εγκατάσταση) τιμή 605,68€ ( συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%).

Ακόμα και σύμφωνα με το άρθρο 202 του Ν.3463/06 προτείνεται μείωση των τελών κατά 50% σε πολύτεκνες οικογένειες, όπως αυτές οι ιδιότητες οριοθετούνται από την κείμενη νομοθεσία και σε οικογένειες που είτε οι ίδιοι ή μέλη της οικογένειας τους είναι Άτομα με Ειδικές Ανάγκες με ποσοστό αναπηρίας άνω του 67% και τους επιβαρύνουν.


Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αφού έλαβε υπόψιν της, την εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και τις διατάξεις του αρ. 72 του Ν.3852/2010 ,

ΑΠΟΦΑΣΊΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Να προτείνει τις εξής τιμές των τελών ύδρευσης:
· Για τους δημότες που έχουν παροχές εντός και εκτός οικισμού σε όλη την υπό εφαρμογή περιοχή:

•
Από 0 κυβικά έως 15 κυβικά.

0,35/m3 

•
Από 15 κυβικά έως 60 κυβικά

0,64/m3 

•
Από 60 κυβικά έως 81 κυβικά

1,83/m3

•
Από 81 κυβικά έως 105 κυβικά 

2,56/m3

•
Άνω των 105 κυβικών


3,20/m3

Στις ανωτέρω τιμές προστίθεται Φ.Π.Α 13% στην κατανάλωση και σε λοιπές χρεώσεις 24%.

Επίσης:

•
Υποχρεωτική κατανάλωση 2mᵌ /μήνα (με αναστολή για όσο χρόνο υπάρχει διακοπή υδροδότησης με αφαίρεση μετρητή). 

•
Μηνιαίο πάγιο τέλος 1€/μήνα.

•
Περίοδος καταμέτρησης (κατανάλωσης), τρίμηνο. 

•
Ειδικές κατηγορίες (έκπτωση έως 30%).

· Επίσης προτείνει τέλη και για τις εξής περιπτώσεις: 

· ΔΙΑΚΟΠΗ - ΕΠΑΝΑΣΥΝΔΕΣΗ 



37,20 €

· ΑΦΑΙΡΕΣΗ - ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΕΤΡΗΤΗ 

90,20 €

· ΜΑΖΙΚΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΗ (4 ΔΟΣΕΙΣ) 
36,39 €

· ΔΟΚΙΜΗ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΗ 




41,64 €

· ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ 




45,49 €

· ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΡΡΟΗΣ 



18,16 €

· ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΑΡΟΧΗΣ (ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΣΕ ΟΡΙΣΤΙΚΗ) 

451,12 €

· ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΑΡΟΧΗΣ (ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΕ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ) 
482,37 €

· ΜΕΤΑΦΟΡΑ( ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΕ ΟΡΙΣΤΙΚΗ) ΕΦΑΠΑΞ 

240,18 €

· ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΡΕΑΤΙΟΥ ΧΩΡΙΣ ΚΑΛΥΜΜΑ 

44,39 €

· ½ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΡΕΑΤΙΟΥ ΧΩΡΙΣ ΚΑΛΥΜΜΑ 

22,20 €

· ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΡΕΑΤΙΟΥ ΜΕ ΚΑΛΥΜΜΑ 

48,77 €

· ½ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΡΕΑΤΙΟΥ ΜΕ ΚΑΛΥΜΜΑ 

24,38 €

· ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΡΕΑΤΙΟΥ 




29,54 €

· ½ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΡΕΑΤΙΟΥ 




14,77 €

· ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΟΥ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΗ 
36,39 €

· ΑΝΥΨΩΣΗ - ΚΑΤΑΒΙΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ 


76,42 €

· ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΦΡΕΑΤΙΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ 



9,10 €

· ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΣΚΕΠΑΣΜΕΝΟΥ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΗ 

14,25 €

Στις ανωτέρω τιμές συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 13% & 24% στην τελική τιμή αναλόγως.

Επίσης το κόστος νέας παροχής (έρευνα, προμήθεια και εγκατάσταση) τιμή 605,68€ ( συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%).

Ακόμα και σύμφωνα με το άρθρο 202 του Ν.3463/06 προτείνεται μείωση των τελών κατά 50% σε πολύτεκνες οικογένειες, όπως αυτές οι ιδιότητες οριοθετούνται από την κείμενη νομοθεσία και σε οικογένειες που είτε οι ίδιοι ή μέλη της οικογένειας τους είναι Άτομα με Ειδικές Ανάγκες με ποσοστό αναπηρίας άνω του 67% και τους επιβαρύνουν.

Β.  Αναθέτει τις περαιτέρω ενέργειες στον κ. Πρόεδρο.

Η πιο πάνω απόφαση πήρε τον αριθμό 228/2020
           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                           ΤΑ ΜΕΛΗ 

	Αραμπαντζής Ευάγγελος                                                                               

	Βρεττός Μιχαήλ                                                                                      

	Δαμάσκος Νικόλαος                                                                                   

	Κασσαβός Ιωάννης                                                                                    

	Παυλίδου Όλγα

Κόνταρης Χρύσανθος                                                                                       


          ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΒΡΕΤΤΟΣ
Ακριβές Απόσπασμα
Αχαρνές  Αυθημερόν
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ-ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ Ι. ΒΡΕΤΤΟΣ

                                                    3ο ΘΕΜΑ
	[image: image6.png]



	
	[image: image7.png]



	

	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ

Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Συντάκτης: κ. Κατάρα Κλειώ

Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα

Τ.Κ. 13673, Αχαρνές

Τηλ.: (+30) 213 2072349


	              Αχαρνές, 14/10/2020   

Προς :   

 Τον Πρόεδρο  του Δημοτικού Συμβουλίου 

       


Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η

Θέμα: «Έκτακτη επιχορήγηση στο Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών (ΔΗ.Φ.Α.) ποσού 650.000,00€.»
Κυρία Πρόεδρε, 
        Παρακαλούμε όπως ληφθεί απόφαση, σε προσεχή συνεδρίαση για έκτακτη επιχορήγηση στο Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών (ΔΗ.Φ.Α.) ποσού 650.000,00€.»  

        To ποσό θα αντληθεί από τον Κ.Α. 00-6731.001 του προϋπολογισμού των εξόδων του Δήμου Αχαρνών, οικονομικού 

έτους 2020.

   Η  Συντάξασα       Ο Προϊστάμενος Δ/νσης         Ο Αντιδήμαρχος 
                               Οικονομικών Υπηρεσιών
 Κατάρα Κλειώ            Αγγελής Φίλιππος             Βρεττός Μιχαήλ       

4ο  ΘΕΜΑ 
	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Τμήμα Εξόδων 
Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα

136 73 Αχαρνές

Συντάκτρια: ΟΡΣΑΛΙΑ ΣΑΡΛΗ

Τηλ.: (+30) 210 2415355

Fax:  (+30) 210 2415369

E-mail: esarli@acharnes.gr
	Προς:

	Αχαρνές,15 /10/2020

Τον Πρόεδρο  του Δημοτικού Συμβουλίου




ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΘΕΜΑ: «Λήψη απόφασης για την τακτική επιχορήγηση Οικονομικού Έτους 2019, του Ν.Π.Δ.Δ «ΑΡΩΓΗ» Δήμου Αχαρνών ποσού 88.041,09 ευρώ.»
Κύριε Πρόεδρε,

      Παρακαλώ όπως φέρετε για συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο το θέμα , που αφορά την τακτική επιχορήγηση οικονομικού έτους 2019, στο Ν.Π.Δ.Δ Κέντρο Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες Δήμου Αχαρνών « ΑΡΩΓΗ».

Παρακαλούμε για την έγκριση του από το Δημοτικό Συμβούλιο.

	ΣΧΕΔΙΟ  ΥΠΟΓΡΑΦΩΝ

	Η ΣΥΝΤΑΚΤΡΙΑ 

ΟΡΣΑΛΙΑ ΣΑΡΛΗ
	Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΞΟΔΩΝ


  ΕΛΕΝΑ
ΚΑΤΡΑ 
	Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΑΓΓΕΛΗΣ

	Ημερ/νία
	Ημερ/νία:
	Ημερ/νία:


	
	
	

	
	
	


5ο ΘΕΜΑ 

	[image: image8.png]



	
	
	[image: image9.png]





                                                                              Βαθμός προτεραιότητας «ΚΟΙΝΟ»
                                                               

Χρόνος διατήρησης του εγγράφου στο αρχείο «Διηνεκές»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                              ΑΧΑΡΝΕΣ:            -       -2020

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ


      ΠΡΟΣ:            Τον Πρόεδρο του Δ.Σ.
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ 87 & ΜΠΟΣΔΑ

               κ. Οικονόμου Ευθύμιο

136 73 ΑΧΑΡΝΕΣ                                                                  

ΑΡΜ.ΥΠΑΛ.:ΤΣΑΚΩΝΑ ΑΣΗΜΙΝΑ

Τηλ: 210-2415359, 2132072359                                          

Fax: 210-2415369, 2132072369

Ηλ.Ταχ.:atsakona@acharnes.gr

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΘΕΜΑ : «Έγκριση όρων υπογραφής σύμβασης πώλησης τμήματος δημοτικής έκτασης ιδιωτικής οδού  συνολικού εμβαδού 6.54 μ2 στην Π.Ε ¨ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ¨ με ΟΤ 2346 και ΚΑ 331217 που προσκυρώνεται μεταξύ Δήμου και των κ.κ. ΓΚΑΜΟΥΡΑ-ΞΕΡΑ ΙΩΑΝΝΑ και ΓΚΑΜΟΥΡΑ-ΒΕΛΙΖΙΩΤΗ ΦΩΤΕΙΝΗ κληρονόμοι τ. ΓΚΑΜΟΥΡΑ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ ».

   κ. Πρόεδρε,

     Παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε και παρθεί  απόφαση από το Δημοτικό Συμβούλιο που αφορά έγκριση όρων υπογραφής σύμβασης πώλησης τμήματος δημοτικής έκτασης συνολικού εμβαδού 6.54 μ2 στην Π.Ε ¨ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ¨ με ΟΤ 2346 και ΚΑ 331217. 

     Η ιδιοκτησία περιήλθε στον κ. ΓΚΑΜΟΥΡΑ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ , με το υπ’ αρίθμ. 3941/11-1-1966 συμβόλαιο αγοραπωλησίας του συμβολαιογράφου Αθηνών ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ με το οποίο του μεταβιβάζεται το δικαίωμα πλήρους κυριότητος, νομής και κατοχής. 

     Ο ΓΚΑΜΟΥΡΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ τ. ΠΕΤΡΟΥ απεβίωσε στις 16-5-2004 σύμφωνα με την υπ’ αρ.119/2004 (Τόμος 59) Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου του Ληξιαρχείου Κορίνθου, χωρίς ιδιόγραφη διαθήκη, και αφήνει μοναδικές κληρονόμους τις θυγατέρες του σύμφωνα με την υπ’ αρ. 41500/22-2-2005 Πράξη Αποδοχής Κληρονομιάς κ.κ. ΓΚΑΜΟΥΡΑ-ΞΕΡΑ ΙΩΑΝΝΑ και ΓΚΑΜΟΥΡΑ-ΒΕΛΙΖΙΩΤΗ ΦΩΤΕΙΝΗ κατά το  ½ εξ αδιαιρέτου στην κάθε μία.

     Η ανωτέρω δημοτική έκταση προσκυρώνεται εξ΄ ολοκλήρου στα ονόματα των κ.κ. ΓΚΑΜΟΥΡΑ-ΞΕΡΑ ΙΩΑΝΝΑ και ΓΚΑΜΟΥΡΑ-ΒΕΛΙΖΙΩΤΗ ΦΩΤΕΙΝΗ τ. ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ  οι οποίες και είναι υπόχρεες για την οικονομική τακτοποίηση της προσκύρωσης ποσού 949,29 € σύμφωνα με το φύλλο υπολογισμού αξίας ακινήτου και σύμφωνα με την υπ. αρ. πρ. 40324/3038/12-10-2020 διαβίβαση προσκύρωσης της Δ/νσης Υπηρεσίας Δόμησης & Πολεοδομικών Εφαρμογών - Τμήμα Πολεοδομικών Εφαρμογών.

      Ύστερα από τα ανωτέρω παρακαλούμε να αποφασίσετε σχετικά.
  Η Υπάλληλος                           Ο Προϊστάμενος
                  Ο Προϊστάμενος Δ/νσης                   

                                                    τμήματος Εσόδων                         Οικονομικών Υπηρεσιών         

Τσάκωνα Ασημίνα                     Παράσχος Γεώργιος                            Αγγελής Φίλιππoς
            
    6ο  ΘΕΜΑ[image: image10.jpg]



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ








Αχαρναί ……16/07/2020..….

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ








Αρ.Πρωτ.:….…2695….....….

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ

ΑΧΑΡΝΩΝ (Ν.Π.Δ.Δ.)

Αγ. Τριάδος 39, Αχαρνές, Τ.Κ. 13673

Συντάκτρια: Μαρία Σουρλαντζή
Τηλ.: 210 2460800

          210 2477900
E-mail: npdd.11@gmail.com
Προς: Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου
                                                                          Ε Ι ΣΗ Γ Η ΣΗ

Θέμα: «Αντικατάσταση Μελών του Ν.Π.Δ.Δ. “Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών”»
Κυρία Πρόεδρε,

παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε στο Σώμα του Δημοτικού Συμβουλίου το ανωτέρω θέμα που αφορά Αντικατάσταση Μελών του Διοικητικού Συμβούλιου του Ν.Π.Δ.Δ. “Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών” όπως αναγράφετε κάτωθι, λαμβάνοντας υπόψη την υπ΄ αρίθμ. 126/23-09-2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αχαρνών σχετικά με τον ορισμό του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου «Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών» όπου ορίστηκαν τα Τακτικά & τα Αναπληρωματικά μέλη και αναλυτικά αναφέρουμε:
· Την αντικατάσταση της αποβιώσας Ελένης Σαχσανίδη ως Τακτικό Μέλος καθώς επίσης και το Αναπληρωματικό Μέλος, αυτής.
Με βάση τα παραπάνω παρακαλώ όπως προβείτε στις νόμιμες ενέργειες για την Αντικατάσταση των Μελών του Διοικητικού Συμβούλιου του Ν.Π.Δ.Δ. “Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών” για την εύρυθμη λειτουργία του Νομικού Προσώπου.

Η Πρόεδρος

Δημοτικής Φροντίδας Αχαρνών

Αγγελική Ζαχαριάδη
[image: image11.png]



PAGE  
- 4 -

